

**FORMULARIO DE PASE A PRODUCCIÓN**

1. **DATOS DE CAMBIO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitante** |  | **Proyecto o Ticket** |  |
| **Líder de Negocio** |  | **Categoría del cambio** |  |
| **Tiempo estimado para el Corte** | 10 minutos | **Tiempo estimado para el Rollback** | 10 minutos |
| **Fecha y hora de inicio estimada** |  | **Fecha y hora de**  **finalización estimada** |  |
| **Impacto** | Bajo | **Clasificación del cambio** |  |

1. **DESCRIPCIÓN**

Es un cambio que involucra 4 aplicativos.

1. **SERVICIOS AFECTADOS ADMINLAB RestServices**
2. **DOCUMENTOS ASOCIADOS AL CAMBIOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Descripción** | **Ubicación** |
| **ADMINLAB** | Sistema de Admision de atenciones | [https://drive.google.com/file/d/1sj5wtS-1LTP9wBod8n5JlUFdGoOZIUN4/view?usp=sharing](https://urldefense.com/v3/__https:/drive.google.com/file/d/1sj5wtS-1LTP9wBod8n5JlUFdGoOZIUN4/view?usp=sharing__;!!IqUcNYopQPk7!PW6ONEQxgAD9iBk-e2_mXrp1kKdlFqPxuR8TEcQVOXlTGfTIUp23putl-Ud_atjXIOsGSwBK78jNODfT9teSUQOb2A$) |
| **RestServices** | Servicio de Comunicacion | [https://drive.google.com/file/d/1VF7X9cMNTlTburEiJdBFvGkKYTjOnert/view?usp=sharing](https://urldefense.com/v3/__https:/drive.google.com/file/d/1VF7X9cMNTlTburEiJdBFvGkKYTjOnert/view?usp=sharing__;!!IqUcNYopQPk7!PW6ONEQxgAD9iBk-e2_mXrp1kKdlFqPxuR8TEcQVOXlTGfTIUp23putl-Ud_atjXIOsGSwBK78jNODfT9td_g2xvXA$) |
| **QUERYS** |  |  |
|  |  | 01 backUp\_adminLab\_21\_10\_2024 |
|  |  | 02 ListarAdmisionServicioConstanciaDetalle |
|  |  | 03 SQL\_sedecompartidas |
|  |  | 04 WCO\_CalculoPrecio |
|  |  | 05 WCO\_InsertarPersonaMast |

1. **REQUISITOS PREVIOS Y RECURSOS ASOCIADOS AL CAMBIO REQUISITOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Estado** |
| Publicar el ADMINLAB | PRECISA - Operaciones |  |
| Publicar el RestServices | PRECISA - Operaciones |  |
| Ejecutar los querys | PRECISA - Operaciones |  |

RECURSOS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nro** | **Recursos** | **Presencial o remoto** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

1. **ACTIVIDADES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sec** | **Tarea** | **Responsable** | **Fecha/ Hora** | **Verificación** |
| **Plan de Ejecución** | | | | |
| 1 | **ADMINLAB**  Sacar backup del proyecto que se encuentra en el server 5 – server: IIS | Operaciones |  |  |
| 2 | Reemplazar la carpeta del proyecto IIS **ADMINLAB**  por lo que se encuentre en la siguiente ruta:  **C:\inetpub\wwwroot\ServiciosRest\Adminlab** | Operaciones |  |  |
| 3 | Desplegar el Aplicativo con denominación  **ADMINLAB** dentro del IIS | Operaciones |  |  |
| 4 | **RestServices** Sacar backup del proyecto que se encuentra en el server 5 – server: IIS | Operaciones |  |  |
| 5 | Reemplazar la carpeta del proyecto IIS **RestServices** por lo que se encuentre en la siguiente ruta: **C:\inetpub\wwwroot\ServiciosRest\RestServices** | Operaciones |  |  |
| 6 | Desplegar el Aplicativo con denominación  **RestServices** dentro del IIS | Operaciones |  |  |
| 7 | Ejecutar el Archivo de los Querys  01 backUp\_adminLab\_21\_10\_2024  02 ListarAdmisionServicioConstanciaDetalle  03 SQL\_sedecompartidas  04 WCO\_CalculoPrecio  05 WCO\_InsertarPersonaMast | Operaciones |  |  |

1. **PROCEDIMIENTO ROLLBACK**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sec** | **Tarea** | **Responsable** | **Tiem po** | **Verificación** |
| 1 | **ADMINLAB**  Reemplazar la carpeta de pase por la del backup. | Operaciones | 5 ‘ |  |
|  | **RestServices** Reemplazar la carpeta de pase por la del backup. | Operaciones | 5 ‘ |  |
|  | Query - backUp\_adminLab\_21\_10\_2024 Ejecutar el Query de Rollback en la BD ComercialWeb | Operaciones | 5 ‘ |  |

1. **CRITERIOS DE FINALIZACION**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Evidencia** |
| Realizar pruebas integrales. | Analista |  |
|  |  |  |

1. **AUTORIZADORES DEL CAMBIO Elaborado por:**

Revisado por:

Aprobado por: